## Slide 1: Гибкие методологии. Agile
Семинар 2.

## Slide 2: План на сегодня:
Quiz!
Групповое решение и обсуждение кейса 1
Групповое решение и обсуждение кейса 2
Домашнее задание

## Slide 3: Quiz!
Notes: https://create.kahoot.it/share/2/916a4730-533b-4697-ac5a-ed0e5f31fc9a
Если кахут не работает: вы демонстрируете студентам вопрос и варианты ответа, сами засекаете 30 секунд и просите студентов написать в чат цифру ответа, далее щелкаете на следующий слайд - там будет выделен правильный вариант ответа. Посмотрите ответы студентов в чате, поясните основные ошибки
Ссылка на викторину quizziz - https://quizizz.com/admin/quiz/623c7fc3f3e393001f5dab7d

## Slide 4: Кейс 1. Работа в группах
Вашу команду привлекли в качестве стороннего подрядчика в компанию, где необходимо модернизировать ИТ-систему по документообороту. Нужно внедрить увязку между модулями обработки входящей и исходящей корреспонденции, взаимосвязь корреспонденции и заключаемых договоров в компании, а также увязать входящую корреспонденцию, содержащую акты выполненных работ, с программой для проведения платежей SAP. Вы заключили договор и стартовали разработку.
В ходе разработки продукта руководитель компании захотел увидеть, какой исполнитель над каким письмом работает, но компания небольшая (всего 15 человек) и на начальном этапе не понятно, окупятся ли такие затраты на внедрение этого модуля.
Задание
Как вы построите работу, применив принципы Agile?
10 мин

## Slide 5: Кейс 1. Общее обсуждение
Вашу команду привлекли в качестве стороннего подрядчика в компанию, где необходимо модернизировать ИТ-систему по документообороту. Нужно внедрить увязку между модулями обработки входящей и исходящей корреспонденции, взаимосвязь корреспонденции и заключаемых договоров в компании, а также увязать входящую корреспонденцию, содержащую акты выполненных работ, с программой для проведения платежей SAP. Вы заключили договор и стартовали разработку.
В ходе разработки продукта руководитель компании захотел увидеть, какой исполнитель над каким письмом работает, но компания небольшая (всего 15 человек) и на начальном этапе не понятно, окупятся ли такие затраты на внедрение этого модуля.
Задание
Как вы построите работу, применив принципы Agile?
10 мин
Notes: 10 минут на обсуждение решений каждой группы

## Slide 6: Кейс 2. Работа в группах
Вы с командой работаете над созданием интерьера квартиры. В рамках проекта вам необходимо разработать дизайн-проект квартиры, подобрать цветовую гамму материалов, мебели, продумать концепцию расположения мебели в квартире и организовать работы по ремонту квартиры в соответствии с выбранной концепцией. У Вас очень капризный заказчик, который хочет что-то необычное, но при этом сам не может сформировать единый образ своих желаний. При этом, заказчик вполне платёжеспособный и готов оплачивать вашу работу даже с учётом превышения изначально оговорённого бюджета.
10 мин
Вы нарисовали несколько эскизов и хотели утвердить один из них у заказчика. При обсуждении заказчику понравились отдельные элементы из всех ваших эскизов, т.е. в одном эскизе понравилось, как отрисована кухня, в другом – спальня и т.д. В итоге Вы не смогли сразу прийти к единому варианту и решили подойти гибко к созданию своего продукта.
Задание: Как вы организуете свою работу по созданию такого продукта с помощью Agile-подхода?

## Slide 7: Кейс 2. Общее обсуждение
Вы с командой работаете над созданием интерьера квартиры. В рамках проекта вам необходимо разработать дизайн-проект квартиры, подобрать цветовую гамму материалов, мебели, продумать концепцию расположения мебели в квартире и организовать работы по ремонту квартиры в соответствии с выбранной концепцией. У Вас очень капризный заказчик, который хочет что-то необычное, но при этом сам не может сформировать единый образ своих желаний. При этом, заказчик вполне платёжеспособный и готов оплачивать вашу работу даже с учётом превышения изначально оговорённого бюджета.
10 мин
Вы нарисовали несколько эскизов и хотели утвердить один из них у заказчика. При обсуждении заказчику понравились отдельные элементы из всех ваших эскизов, т.е. в одном эскизе понравилось, как отрисована кухня, в другом – спальня и т.д. В итоге Вы не смогли сразу прийти к единому варианту и решили подойти гибко к созданию своего продукта.
Задание: Как вы организуете свою работу по созданию такого продукта с помощью Agile-подхода?
Notes: 5 минут на обсуждение решений каждой группы

## Slide 8: Дополнительный кейс. Работа в группах
Перед вами стоит задача – создать мобильное приложение для частной школы, которое позволит родителям контролировать успеваемость своих детей, планировать календарь родительских собраний, взаимодействовать с преподавателями, скачивать различные материалы, а также общаться с другими родителями одноклассников своих детей.
Заказчик по мере того, как родители начнут пользоваться данным приложением, хочет внедрить в него систему монетизации через размещение тематической рекламы или платной подписки на месяц/квартал/год, обеспечив таким образом самоокупаемость продукта. Важно заметить, что заказчик хочет как можно быстрее получить MVP продукта и запустить его, поэтому это важно сделать уже практически в рамках самых начальных итераций.
Задание: Организуйте разработку такого ИТ-продукта, используя Agile.
10 мин

## Slide 9: Дополнительный кейс. Общее обсуждение
Перед вами стоит задача – создать мобильное приложение для частной школы, которое позволит родителям контролировать успеваемость своих детей, планировать календарь родительских собраний, взаимодействовать с преподавателями, скачивать различные материалы, а также общаться с другими родителями одноклассников своих детей.
Заказчик по мере того, как родители начнут пользоваться данным приложением, хочет внедрить в него систему монетизации через размещение тематической рекламы или платной подписки на месяц/квартал/год, обеспечив таким образом самоокупаемость продукта. Важно заметить, что заказчик хочет как можно быстрее получить MVP продукта и запустить его, поэтому это важно сделать уже практически в рамках самых начальных итераций.
Задание: Организуйте разработку такого ИТ-продукта, используя Agile.
10 мин

## Slide 10: Ваши вопросы?

## Slide 11
Домашнее задание
Вы хотите стать программистом или управленцем и, возможно, получить позицию Project Manager ИТ-проектов. Это очень престижно, востребовано и неплохо оплачивается. Вы находитесь на самом начальном этапе обучения и не знаете, какое направление выбрать, но очень хотите попасть в ИТ-сферу. Есть такие направления, как frontend, backend и fullstack разработчики, а ещё есть различные языки программирования и целая область управления ИТ-проектами. В итоге Вы окончательно запутались с выбором, но нужно срочно начинать обучение и двигаться к своей цели – получить работу в данной сфере. Вы решили гибко подойти к этому вопросу и выбрали Agile-подход. Опишите, каким образом вы построите своё обучение и старт в карьере с применением Agile-подхода.

## Slide 12: Рефлексия
Был урок полезен вам?
Что было сложно?
Семинар 2. Гибкие методологии
Узнали вы что-то новое?
Notes: Вы можете сами менять вопросы! Попросите студентов ответить голосом или отписаться в чате.