## Slide 1: Гибкие методологии. Scrum
Семинар 3.

## Slide 2: План на сегодня:
Групповое решение и обсуждение кейса 1
Групповое решение и обсуждение кейса 2
Quiz!
Домашнее задание

## Slide 3: Кейс 1. Работа в группах
Вы участвуете в проекте по разработке мобильного приложения для коммерческого банка с нуля. Вы находитесь в структуре подрядчика. У вас есть внешний заказчик, который имеет общее представление, каким должно быть мобильное приложение, какие функции оно должно выполнять, есть сроки по созданию MVP продукта. Вы решили применить фреймворк Scrum при разработке продукта.
15 мин
Задание
Определите все роли в команде Scrum.
Представьте, что ваша подгруппа – это Scrum-команда.
Распределите роли между собой и опишите функции и задачи выбранных Вами ролей в Scrum-команде.
Опишите процессы работы вашей команды над данным продуктом по фреймворку Scrum.

## Slide 4: Кейс 1. Общее обсуждение
Вы участвуете в проекте по разработке мобильного приложения для коммерческого банка с нуля. Вы находитесь в структуре подрядчика. У вас есть внешний заказчик, который имеет общее представление, каким должно быть мобильное приложение, какие функции оно должно выполнять, есть сроки по созданию MVP продукта. Вы решили применить фреймворк Scrum при разработке продукта.
10 мин
Задание
Определите все роли в команде Scrum.
Представьте, что ваша подгруппа – это Scrum-команда.
Распределите роли между собой и опишите функции и задачи выбранных Вами ролей в Scrum-команде.
Опишите процессы работы вашей команды над данным продуктом по фреймворку Scrum.
Notes: 10 минут на обсуждение решений каждой группы

## Slide 5: Кейс 2. Работа в группах
Вы с командой разрабатываете мобильное приложение для строительной компании. В рамках Вашего проекта нужно выполните следующие работы:
Анализ приложений компаний-конкурентов;
Проработать макет приложения;
Проработать дизайн приложения;
Написать код;
Сделать удобный фильтр выбора квартир для покупки;
Релиз MVP;
Интеграция мобильного приложения с внутренними ИТ-системами по документообороту компании заказчика;
Интеграция мобильного приложения с платёжными ИТ-системами компании заказчика;
Внедрить возможность бронирования квартир через данное мобильное приложение;
Внедрить возможность покупки квартир через данное мобильное приложение;
Внедрить возможность размещения рекламы сторонних компаний-партнёров вашего заказчика в данном приложении.

## Slide 6: Кейс 2. Работа в группах
Задание
Сформируйте Product Backlog.
Разделите все работы на спринты, как вы это видите.
Сформируйте Sprint Backlog любого одного спринта, который получился в результате деления работ на спринты.
Нарисуйте Scrum-доску и отразите на ней организацию работы над задачами этого спринта.
15 мин

## Slide 7: Кейс 2. Общее обсуждение
Задание
Сформируйте Product Backlog.
Разделите все работы на спринты, как вы это видите.
Сформируйте Sprint Backlog любого одного спринта, который получился в результате деления работ на спринты.
Нарисуйте Scrum-доску и отразите на ней организацию работы над задачами этого спринта.
10 мин

## Slide 8: Дополнительный кейс. Работа в группах
Вы решили заказать разработку системы «Умный дом» для своей квартиры. Вы изучили рынок и Вас не устраивают уже готовые решения, поэтому Вы хотите создать свой продукт. Вы готовы активно участвовать в разработке продукта, нанимаете команду и хотите выстроить процесс разработки по фреймворку Scrum. Ваша система должна включать следующий функционал дистанционного управления:
Включение отопления полов;
Включения чайника;
Включение света;
Приготовление кофе в кофе-машине;
Включение телевизора;
Подготовка горячей ванны;
Включение кондиционера.
15 мин

## Slide 9: Дополнительный кейс. Работа в группах
Задание
1. Как Вы построите разработку с помощью фреймворка Scrum?
2. Какие роли у Вас будут в команде?
3. Кто будет выступать в какой роли? И какого специалиста Вы видите в роли Scrum-мастера, если сами не сильны в технической части разработки ИТ-систем и технического функционирования домашней бытовой техники?
15 мин

## Slide 10: Дополнительный кейс. Общее обсуждение
Задание
1. Как Вы построите разработку с помощью фреймворка Scrum?
2. Какие роли у Вас будут в команде?
3. Кто будет выступать в какой роли? И какого специалиста Вы видите в роли Scrum-мастера, если сами не сильны в технической части разработки ИТ-систем и технического функционирования домашней бытовой техники?
10 мин

## Slide 11: Quiz!
Notes: https://quizizz.com/admin/quiz/623dd5d089f4cd001dcac7be

## Slide 12: Ваши вопросы?

## Slide 13
Домашнее задание
В вашем распоряжении 3-х комнатная квартира, в которой на протяжении последних 20-ти лет не проводилось никаких ремонтных работ. Вы вместе со своими друзьями хотите самостоятельно сделать в ней современный ремонт, применив Scrum-фреймворк к работе над таким продуктом.
Опишите, как Вы организуете работу над данным продуктом в соответствии с фреймворком Scrum;
Сформируйте Product Backlog;
Разделите все работы на спринты, как Вы это видите;
Сформируйте Sprint Backlog любого одного спринта, который получился в результате деления работ на спринты;
Нарисуйте Scrum-доску и отразите на ней организацию работы над задачами этого спринта.

## Slide 14: Рефлексия
Был урок полезен вам?
Что было сложно?
Семинар 3. Гибкие методологии
Узнали вы что-то новое?
Notes: Вы можете сами менять вопросы! Попросите студентов ответить голосом или отписаться в чате.